| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN --------------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

| Họ và tên sinh viên: | Vương Đình Hảo |
| --- | --- |
| Mã sinh viên: | 22111060076 |
| Lớp: | ĐH12C1 |
| Tên đề tài: | Nghiên cứu và thiết kế hệ thống trợ lý AI tra cứu và tư vấn về Luật giao thông đường bộ Việt Nam |
| Giảng viên hướng dẫn: | ThS.Vũ Văn Huân |
| Đơn vị thực tập: | Công ty Cổ phần Funius |

# Nội dung công việc đã thực hiện

| Thời gian | Công việc thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/11/2025 | Xây dựng đề cương khóa luận | Hoàn thành đề cương chi tiết | Hoàn thành |
| 23/11 - 30/11/2025 | Nghiên cứu tài liệu về AI, NLP | Nắm được lý thuyết cơ bản | Hoàn thành |
| 01/12 - 15/12/2025 | Nghiên cứu hệ thống RAG và vector database Tìm hiểu FAISS, Sentence Transformers | Hiểu rõ kiến trúc RAG Nắm được các công cụ cần dùng | Hoàn thành |
| 16/12 - 31/12/2025 | Thu thập văn bản Luật giao thông | Có bộ dữ liệu luật đầy đủ Hoàn thành module xử lý dữ liệu | Hoàn thành |

|  | Xây dựng script xử lý và chia nhỏ văn bản |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng phần AI Service với | Phần AI Service hoạt động |  |
| 01/01 - | RAG pipeline | cơ bản | Đang thực |
| 15/01/2026 | Tích hợp FAISS và | Tìm kiếm vector hoạt động | hiện |
|  | embedding models | tốt |  |

- Kết quả đạt được

Tạo ra kiến trúc hệ thống 3 lớp hoạt động độc lập và kết nối với nhau: Gồm phần giao diện website, phần xử lý logic và phần trí tuệ nhân tạo, giúp dễ dàng bảo trì và nâng cấp từng phần riêng biệt.

Ứng dụng mô hình ngôn ngữ AI hiện đại để trả lời bằng tiếng Việt: Hệ thống AI có khả năng hiểu câu hỏi và tạo ra câu trả lời tự nhiên như người thật, không chỉ copy nguyên văn bản luật.

Thiết kế giao diện tương tác đơn giản, dễ sử dụng: Người dùng có thể tương tác như đang nhắn tin bình thường, xem lại lịch sử hội thoại và tải xuống nội dung khi cần.

Xây dựng khả năng hiểu ý định câu hỏi của người dùng: Hệ thống tự động nhận biết người dùng đang hỏi về phạt nguội, giấy phép hay quy định gì để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn.

# Khối lượng công việc

Phần trí tuệ nhân tạo:

  - Xây dựng các chức năng xử lý ngôn ngữ và tìm kiếm thông tin.

  - Thu thập và chuẩn bị dữ liệu văn bản luật giao thông.

  - Kết nối với dịch vụ AI bên ngoài để tạo câu trả lời.

  - Chuẩn bị dữ liệu training cho mô hình (đang thực hiện).

Phần xử lý logic và cơ sở dữ liệu:

  - Phát triển các chức năng kết nối giữa giao diện và phần AI.

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng và lịch sử chat.

# Khó khăn gặp phải

Khó xử lý tiếng Việt vì nhiều công cụ AI chỉ hỗ trợ tốt tiếng Anh: Phải tìm kiếm và thử nghiệm nhiều mô hình khác nhau để tìm ra mô hình hiểu tiếng Việt tốt nhất cho dự án.

Tốc độ tìm kiếm chậm khi số lượng văn bản luật quá nhiều: Ban đầu hệ thống mất nhiều thời gian để tìm kiếm, phải nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật đánh chỉ mục để tăng tốc.

Chia văn bản luật thành các đoạn nhỏ mà vẫn giữ được ý nghĩa.

Phân biệt và lưu trữ nhiều cuộc hội thoại của nhiều người dùng: Cần thiết kế cơ chế để mỗi người dùng có thể có nhiều cuộc chat riêng và không bị lẫn lộn với nhau.

Xử lý các tình huống người dùng hỏi không rõ hoặc hệ thống không có thông tin: Phải lập trình để hệ thống AI biết cách người dùng hỏi rõ hơn hoặc thông báo khi không tìm thấy thông tin thay vì trả lời sai.

# Kế hoạch tiếp theo

Cập nhật thêm các văn bản luật mới nhất: Bổ sung các nghị định và thông tư mới về giao thông.

Cải thiện độ chính xác khi tìm kiếm và trả lời: Huấn luyện lại mô hình với dữ liệu luật Việt Nam để hệ thống AI hiểu câu hỏi chính xác hơn và tìm đúng thông tin hơn.

Thêm tính năng gợi ý các câu hỏi phổ biến: Hiển thị sẵn một số câu hỏi mẫu về phạt nguội, bằng lái, biển báo để người dùng mới dễ dàng bắt đầu sử dụng.

Phát triển chức năng nhận diện biển báo giao thông qua hình ảnh: Cho phép người dùng chụp ảnh hoặc upload ảnh biển báo, hệ thống sẽ tự động nhận diện và giải thích ý nghĩa.

# Kết luận

Đồ án đang trong quá trình phát triển một hệ thống trợ lý AI thông minh giúp người dân tra cứu và hiểu rõ các quy định về luật giao thông một cách dễ dàng và nhanh chóng, với mục tiêu góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật pháp và giảm thiểu vi phạm giao thông trong cộng đồng.

| XÁC NHẬN CỦA GVHD | Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026 SINH VIÊN THỰC HIỆN Vương Đình Hảo |
| --- | --- |