| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN --------------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

| Họ và tên sinh viên: | Bùi Xuân Lộc |
| --- | --- |
| Mã sinh viên: | 22111062341 |
| Lớp: | ĐH12C5 |
| Tên đề tài: | Phát triển hệ thống quản lý nhân sự trên nền tảng web cho Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech |
| Giảng viên hướng dẫn: | ThS.Lê Thị Thu Hà |
| Đơn vị thực tập: | Công ty Cổ phần Công nghệ V9 Tech |

- Nội dung công việc đã thực hiện

| Thời gian | Công việc thực hiện | Dự kiến kết quả đạt được | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/11/2025 | Xây dựng đề cương khóa luận | Hoàn thành đề cương chi tiết | Hoàn thành |
| 23/11 - 30/11/2025 | Nghiên cứu tài liệu về Quản lý nhân sự, ERP, HRM | Nắm được lý thuyết cơ bản | Hoàn thành |
| 01/12 - 10/12/2025 | Phân tích chi tiết quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu hệ thống | Nắm quy trình nghiệp vụ và kiến trúc hệ thống ERP Xác định được danh sách các chức năng chi tiết cần xây dựng. Hoàn thành tài liệu phân tích đặc tả yêu cầu hệ thống. | Hoàn thành |
| 11/12 - 31/12/2025 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database) và xây dựng bộ dữ liệu mẫu | Xây dựng thành công bộ dữ liệu chuẩn (dataset) phục vụ cho đề tài Hoàn thiện mã nguồn (source code) cho module xử lý dữ liệu đầu vào. | Hoàn thành |

|  | Xây dựng BE gọi API | Hệ thống API Backend hoạt động ổn định, truy xuất dữ liệu chính xác từ Database |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/01 - | Thiết kế FE (Angular) | Giao diện Frontend (Angular) hiển thị đúng dữ liệu trả về từ API | Đang thực |
| 15/01/2026 | Hoàn thiện giao diện chính | Hoàn thiện bố cục (Layout) và các thành phần trực quan của giao diện chính (Dashboard/Home). | hiện |

- Kết quả đạt được

- Kiến trúc & Công nghệ:

- Xây dựng thành công Single Page Application (SPA) trên nền tảng Angular 16 & TypeScript 5.

- Triển khai kiến trúc Module hóa (Core, Shared, Features) kết hợp Lazy Loading để tối ưu thời gian tải trang.

- Áp dụng Reactive Programming (RxJS) để xử lý các luồng dữ liệu bất đồng bộ phức tạp.

- Bảo mật & Xác thực:

      - Hoàn thiện cơ chế bảo mật JWT (Access/Refresh Token) với luồng Interceptors tự động.

      - Xây dựng hệ thống phân quyền (RBAC) chặt chẽ thông qua AuthGuard và RoleGuard, đảm bảo bảo mật tới từng Route.

- Nghiệp vụ Chấm công & Nhân sự:

      - Xử lý thành công logic Server-side pagination và Debounce search cho dữ liệu lớn (bảng công).

      - Hoàn thiện các luồng nghiệp vụ phức tạp: Duyệt dự án, Chốt công, Upload hồ sơ.

- Khối lượng công việc

- Xây dựng kiến trúc nền tảng (Frontend Core Architecture)

    - Thiết lập kiến trúc dự án Angular 16+: Xây dựng cấu trúc source code theo mô hình Modular Architecture (Core, Shared, Features) kết hợp Lazy Loading để tối ưu hóa hiệu năng tải trang ban đầu

    - Triển khai cơ chế phân quyền RBAC (Role-Based Access Control) sử dụng AuthGuard và RoleGuard để bảo vệ các routes theo vai trò (Admin, HR, Employee, Director).

    - Thiết kế và hiện thực hóa bộ UI Components tái sử dụng (Sidebar, Topbar, Table, Toast, Badge) dựa trên Bootstrap 5 và SCSS, đảm bảo tính nhất quán về giao diện (Màu sắc, Typography, Spacing)

- Phân hệ Quản lý Chấm công (Timekeeping Module)

- Xây dựng giao diện bảng công phức tạp với logic xử lý ngày tháng (Date handling) chuyên sâu.

- Tích hợp thuật toán Server-side pagination (phân trang phía server) để xử lý hiển thị dữ liệu lớn.

- Xử lý logic nghiệp vụ: Tự động tải lại dữ liệu khi thay đổi năm, tính năng chốt công/mở chốt, và debounce search để tối ưu trải nghiệm tìm kiếm.

- Phân hệ Quản lý Nhân sự & Hồ sơ (HRM Module)

- Phát triển các chức năng CRUD (Thêm, Sửa, Xóa, Xem) cho hồ sơ nhân viên với form nhập liệu đa trường thông tin.

- Tích hợp tính năng Upload file (Avatar, Tài liệu đính kèm) và xử lý dữ liệu Multipart/form-data.

- Xây dựng trang "Hồ sơ cá nhân" (Self-service) cho phép nhân viên tự cập nhật thông tin liên hệ và số tài khoản ngân hàng.

- Phân hệ Quản lý Dự án & Quy trình duyệt (Project & Workflow)

- Xây dựng luồng quy trình (Workflow) phê duyệt dự án giữa bộ phận HR và Giám đốc.

- Thực hiện chức năng phân công thành viên vào dự án và theo dõi trạng thái dự án.

- Hiển thị danh sách dự án theo phân quyền: Nhân viên chỉ thấy dự án tham gia, Giám đốc thấy toàn bộ dự án cần duyệt.

- Khó khăn gặp phải

- Về mặt Công nghệ (Technical Challenges)

- Việc làm quen và áp dụng tư duy Reactive Programming (RxJS) trong Angular gây nhiều trở ngại ban đầu. Cụ thể là việc xử lý các luồng dữ liệu (Observables) lồng nhau khi gọi API phụ thuộc (ví dụ: cần lấy thông tin User xong mới lấy được danh sách Dự án)

- Cơ chế Caching và dữ liệu Real-time

- Dữ liệu (đặc biệt là trạng thái "Đăng nhập lần cuối" hoặc "Trạng thái duyệt") thường xuyên bị trình duyệt lưu Cache, dẫn đến việc hiển thị thông tin cũ không chính xác dù Database đã cập nhật.

- Việc triển khai tính năng tự động làm mới (Auto-refresh) mỗi 30 giây gây ảnh hưởng đến hiệu năng nếu không xử lý tốt việc hủy tác vụ ngầm

- Xử lý Bảo mật và Phân quyền (Authentication & Authorization)

- Thiết lập cơ chế chặn (Interceptors) để tự động gắn Token vào Header và xử lý luồng "Refresh Token" khi Access Token hết hạn mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng là một logic phức tạp

- Kế hoạch tiếp theo

- Cập nhật thêm các module đang thiếu

- Thiết kế lại giao diện UI/UX tăng tính trải nghiệm người dùng

- Áp dụng thêm AI hoặc bên thứ 3 vào dự án (vd Thanh toán ngay trên web)

- Kết luận

Dự án QLNS ERP đã xây dựng thành công một giải pháp hiện đại, hiệu quả cho bài toán quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp.

Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Asp .Net, Angular 16, TypeScript và RxJS, hệ thống không chỉ cung cấp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ (Chấm công, Lương, Dự án) mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về Hiệu năng (Performance) và Bảo mật (Security).

Sản phẩm đã chứng minh tính khả thi trong việc thay thế các quy trình quản lý thủ công, rời rạc bằng một hệ thống tập trung, thống nhất và có tính tương tác cao. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng các tính năng quản trị cao cấp và tích hợp đa nền tảng trong tương lai

| XÁC NHẬN CỦA GVHD | Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026 SINH VIÊN THỰC HIỆN Bùi Xuân Lộc |
| --- | --- |